**Vision för Lundastugan (förkortad version) – beslut togs av styrelsen sept 2021**

**Det övergripande målet** är att levandegöra Lundastugan i sin historiska miljö så att den görs tillgänglig för allmänheten utifrån Hembygdsföreningens verksamheter i nutid och framtid.

**Utgångspunkten** är det som skrevs när Lundastugan övertogs från Ölands Hembygsförbund år 2015. Målen är

* att bevara gården för framtiden
* att göra den tillgänglig för allmänheten
* att hålla arrangemang av olika slag i en historisk miljö
* att bygga upp ett hembygdsmuseum med skänkta föremål som illustrerar hur gården möblerats innan den blev fritidsboende
* att få en egen föreningslokal
* att kunna bedriva verksamhet tillsammans med extern aktör t ex Kalmar läns museum och skolor
* att kunna hyra ut den i samverkan med lokal aktör för t ex dop, vigsel eller annan minneshögtid *(Denna del togs bort 20221124: samt för övernattning)*

**Målen för upprustningen** av Lundastugan är

* att upprusta och renovera fastigheten så att den åskådliggör en miljö som visar hur ett malmställe kunde se ut år 1931
* senast vid utgången av år 2025 ska Lundastugan vara färdig för att kunna visas och användas för olika sammankomster
* För att uppnå målen finns **tre arbetsgrupper** utsedda med en ansvarig person i respektive grupp. Grupperna är:

\* **Innegruppen** ansvarar för innemiljön i boningshuset och sommarköket

\* **Byggnadsvårdsgruppen** ansvarar för samtliga fasader och tak samt källaren och dasset

\* **Trädgårdsgruppen** ansvarar för trädgården och fähuset

* Medlemmarna i Kastlösa hembygdsförening ska hållas informerade och erbjudas att medverka i det löpande arbetet
* En budget för att uppnå målen sätts upp av styrelsen
* Arbetsgrupperna har till uppgift att planera och genomföra arbetet för att kunna uppnå angivna mål. Detta sker inom respektive grupp, men grupperna ska även samordnas.
* Varje grupp skapar egna delmål med en preliminär budget som överlämnas till styrelsen för fastställande.
* Respektive arbetsgrupp inhämtar kunskap och genomför arbetet inom sina områden och kan med fördel ta hjälp utifrån.
* Styrelsen fungerar som projektledningsgrupp och ska kunna vara behjälplig med ansökan om medel från olika fonder.